TỪ BACKLOG CŨ ĐẾN BACKLOG CHUẨN

Module “Đánh giá & Nhận xét sản phẩm” – GreenCart | Bài tập tổng hợp – Agile & Scrum

# Phần A – Chẩn đoán S1 và S2

| Story | Đúng / Sai | Vi phạm INVEST / nguyên tắc phân cấp | Giải thích |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Đúng | — | Đủ 3 vế (vai trò, mong muốn, giá trị) và đạt INVEST: độc lập, chỉ một việc (chấm 1–5 sao) nên nhỏ, ước lượng được, kiểm thử được và có giá trị rõ. Giữ nguyên, không sửa. |
| S2 | Sai | Small, Estimable, Independent, Valuable, Testable; và sai nguyên tắc phân cấp (viết tầm Feature như một Story) | Không có vai trò và không có “so that” nên thiếu giá trị. Gộp ít nhất 6 việc (chấm sao, bình luận, ảnh, gửi, kiểm duyệt, hiển thị) nên không nhỏ, không ước lượng được, khó kiểm thử. Chấm sao đã có ở S1 nên chồng chéo. Trộn người dùng khác nhau (khách và người kiểm duyệt) và lấn sang việc “hiển thị công khai” thuộc F2. |

Vì sao S2 không thể đưa thẳng vào Sprint

- Quá lớn: nhiều việc gộp một chỗ nên khó hoàn thành trọn vẹn trong một Sprint.

- Không ước lượng và kiểm thử được: Developers không biết cỡ việc, và không có tiêu chí để biết khi nào “xong”.

- Thiếu người dùng và giá trị: không có vai trò và “so that” nên Product Owner không thể ưu tiên theo giá trị.

- Chồng chéo và lẫn Feature: trùng S1 (chấm sao) và lấn sang F2 (hiển thị công khai), nên khó sắp thứ tự và dễ làm trùng việc.

# Phần B – Backlog đã hoàn thiện

Epic: Đánh giá & Nhận xét sản phẩm

| Mã | User Story | Ghi chú INVEST ngắn |
| --- | --- | --- |
| F1 | FEATURE 1 – Viết đánh giá sản phẩm |  |
| S1 | Là một khách hàng, tôi muốn chấm sao (1–5 sao) cho sản phẩm đã mua, so that tôi chia sẻ mức độ hài lòng của mình. | Giữ nguyên bản gốc, đã đúng. |
| S2.1 | As a khách hàng đã mua sản phẩm, I want viết bình luận kèm đánh giá sao và gửi đi, so that tôi chia sẻ chi tiết trải nghiệm của mình với người khác. | Một hành động viết và gửi; kiểm thử được qua việc bình luận được lưu. |
| S2.2 | As a khách hàng đang viết đánh giá, I want đính kèm ảnh sản phẩm vào đánh giá của mình, so that người đọc thấy thực tế sản phẩm. | Chỉ riêng việc đính kèm ảnh; ước lượng riêng được. |
| S2.3 | As a quản trị viên nội dung, I want hệ thống kiểm duyệt đánh giá trước khi hiển thị công khai, so that nội dung vi phạm không xuất hiện trên trang sản phẩm. | Chỉ riêng việc kiểm duyệt; xây và kiểm thử trên bất kỳ đánh giá nào đã gửi. |
| S3 | As a khách hàng đã nhận đơn, I want được đánh giá sản phẩm trong đơn đã giao thành công, so that đánh giá của tôi được xác nhận là từ người mua thật. | Một quy tắc mở chức năng; kiểm thử bằng đơn đã giao và chưa giao. |
| F2 | FEATURE 2 – Xem điểm trung bình và đánh giá sản phẩm |  |
| S4 | As a khách hàng đang xem sản phẩm, I want xem điểm sao trung bình và tổng số lượt đánh giá trên trang sản phẩm, so that tôi nhanh chóng nắm được mức độ hài lòng chung. | Chỉ hiển thị hai con số; kiểm thử bằng dữ liệu mẫu. |
| S5 | As a khách hàng đang xem sản phẩm, I want đọc các đánh giá và bình luận đã được duyệt của khách khác, so that tôi cân nhắc quyết định mua dựa trên trải nghiệm thật. | Chỉ đọc danh sách đã duyệt; ước lượng riêng được. |

Cách xử lý: F2 được đặt tên “Xem điểm trung bình và đánh giá sản phẩm” dựa trên gợi ý của đề. S2 được tách thành S2.1, S2.2, S2.3 (bỏ phần chấm sao đã có ở S1, và chuyển phần hiển thị công khai sang S5 của F2). S3 để trống trong đề nên nhóm tự viết, lấy từ điều kiện “sau khi nhận hàng” ở phần bối cảnh.